# Rapport opérationnel de développement — Food Truck Solidaire (MVP)

Période : Semaine 1 — MVP Click & Collect
Version : 1.0
Date : 08/02/2026
Destinataire : Client (exploitation interne)

## Sommaire

- Introduction

- Périmètre livré (Semaine 1)

- Architecture modulaire (schéma Mermaid)

- Exploitation & vérifications (runbook)

- Coordination Rôle A ↔ Rôle B (handover S1→S2)

- Objectifs Semaine 2 (Rôle A / Rôle B)

- Conclusion

## 1. Introduction

Ce rapport opérationnel de développement a pour objectif de documenter le travail livré sur la Semaine 1 du projet Food Truck Solidaire. Il permet au client de comprendre la solution livrée, de l’exploiter en interne et de préparer les évolutions des semaines suivantes.

## 2. Périmètre livré (Semaine 1)

### 2.1 Attendus Semaine 1 — Rôle B (Ops & Delivery)

- Choix de l’architecture no-code du MVP

- Schéma d’architecture (front / back / data / automatisations)

- Création de la base de données initiale

- Intégration du paiement

- Back-office minimal commandes

- Mise en ligne d’un environnement de test

### 2.2 Réalisé Semaine 1 — Rôle B

- Architecture no-code déployée : Stripe ↔ n8n ↔ Supabase (cloud).

- Base Supabase opérationnelle : tables nécessaires au MVP en place (dont orders, payments, audit_log).

- Paiement Stripe intégré : webhooks Stripe configurés vers n8n (mode test).

- Automatisation n8n validée : pipeline Stripe → n8n → Supabase fonctionnel (paiements + audit + mise à jour commande).

- Environnement de test (backend) en ligne : Supabase + n8n + Stripe test opérationnels.

Remarque : une UI dédiée de back-office (Retool/Softr/Next admin) est un livrable plutôt côté Rôle A (ou S3). En Semaine 1, l’exploitation minimale est possible via Supabase Dashboard.

## 3. Architecture modulaire (schéma Mermaid)

### 3.1 Schéma d’architecture (copier/coller)

graph TB

U[Utilisateur] --> FE[Frontend Next.js (Rôle A)]

FE --> STRIPE[Stripe]

STRIPE -->|Webhooks| N8N[n8n Cloud — Workflow]

N8N --> SUPA[(Supabase PostgreSQL)]

SUPA --> T1[orders]

SUPA --> T2[payments]

SUPA --> T3[audit_log]

### 3.2 Principe de fonctionnement (résumé)

- Stripe émet un événement (ex. payment_intent.succeeded).

- Stripe appelle le webhook n8n.

- n8n : normalise l’événement, upsert dans payments, insère dans audit_log.

- Si corrélation commande↔paiement disponible, n8n met orders.status = paid.

## 4. Exploitation & vérifications (runbook)

### 4.1 Vérifier que le workflow tourne

- Ouvrir n8n → onglet Executions.

- Vérifier que les dernières exécutions sont vertes.

### 4.2 Vérifier les paiements

- Ouvrir Supabase → Table Editor → table payments.

- Vérifier l’apparition de lignes avec stripe_payment_intent_id (préfixe pi_).

### 4.3 Vérifier la traçabilité

- Ouvrir Supabase → Table Editor → table audit_log.

- Vérifier la présence de lignes avec event_type (ex. payment_intent.succeeded).

### 4.4 Test rapide (Stripe CLI)

stripe login

stripe trigger payment_intent.succeeded

Résultat attendu : exécution n8n verte + nouvelles lignes dans payments et audit_log.

## 5. Coordination Rôle A ↔ Rôle B (handover S1→S2)

### 5.1 Ce que le Rôle B doit donner au Rôle A

- Export JSON du workflow n8n + capture du canvas « tout au vert ».

- URL webhook n8n production configurée dans Stripe + liste des événements écoutés.

- Schéma Supabase : tables (orders, payments, audit_log) + champs clés + convention de statuts.

- Variables d’environnement nécessaires (Stripe + Supabase) via canal sécurisé.

- Protocole de test backend (Stripe CLI + vérifs Supabase) et critères « OK ».

Point bloquant à aligner : corrélation commande ↔ paiement (ex. PaymentIntent.metadata.order_id ou orders.correlation_id).

### 5.2 Ce que le Rôle A doit donner au Rôle B

- Contrat « commande » : structure items, calcul de total_amount, règles (horaires, quantités, options).

- Décision et format exact de la corrélation commande ↔ paiement.

- Parcours post-paiement (success/cancel URLs, écran confirmation).

- Définition du back-office minimal cible (lecture seules vs actions, outil).

- Plan de déploiement frontend (Vercel) + URL staging et env vars attendues.

### 5.3 Checklist (10 points)

| # | Action | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Partager export JSON workflow n8n + screenshot « tout au vert » | B → A |
| 2 | Partager URL webhook n8n production + events Stripe | B → A |
| 3 | Partager schéma Supabase + statuts commandes | B → A |
| 4 | Partager liste env vars + secrets via canal sécurisé | B → A |
| 5 | Partager protocole de test backend (CLI + vérifs Supabase) | B → A |
| 6 | Fournir contrat de données commande (items, total_amount, règles) | A → B |
| 7 | Décider la corrélation commande ↔ paiement (format exact) | A ↔ B |
| 8 | Fournir parcours post-paiement (URLs + écrans) | A → B |
| 9 | Définir back-office minimal cible (besoins + outil) | A ↔ B |
| 10 | Test e2e commun + preuves (IDs + captures) | A ↔ B |

## 6. Objectifs Semaine 2 (selon planning initial)

### 6.1 Rôle A — Semaine 2 (Customer & Impact)

- Définition du persona bénéficiaire

- Parcours bénéficiaire simplifié (sans compte)

- Règles métier repas suspendu (conditions, limites)

- User stories repas suspendu

- Validation équité / compréhension

- Contribution à l’ERD (logique métier)

### 6.2 Rôle B — Semaine 2 (Ops & Delivery)

- Extension du modèle de données

- Modélisation relationnelle (ERD)

- Implémentation stock repas suspendus

- Génération QR code

- Automatisations de retrait

- Tests scénarios limites (rupture, doublon)

## 7. Conclusion

La Semaine 1 a permis de livrer le socle backend du MVP (données, paiement, automatisations) en environnement de test. La Semaine 2 consistera à intégrer les travaux côté Rôle A (parcours bénéficiaire / règles métier) avec les extensions techniques côté Rôle B (modèle de données, stock, QR code et automatisations de retrait).